**重庆建筑工程职业学院**

**学生综合实训基地、学生综合活动中心项目**

**超前钻探勘察**

**招标文件**

**招标人： 重庆建筑工程职业学院**

**日 期： 2018 年 12 月**

##  招标公告

本文件就“学生综合实训基地、学生综合活动中心项目超前钻探勘察”进行招标，欢迎有资格的投标单位前来参加投标。学生综合实训基地、学生综合活动中心项目施工范围内需超前钻探的桩基础，约285根，共计约5300米，估算总费用约48万元。

1、招标内容：完成学生综合实训基地、学生综合活动中心项目施工范围内超前钻探的工作。超前钻探范围详附图，最终以招标人确定的布孔方案为准（招标时布孔方案由投标人结合图纸自行考虑布孔方案）。

2、工程名称：学生综合实训基地、学生综合活动中心项目超前钻探勘察。

3、资金来源：招标人自筹资金，资金已到位。

4、勘察工期：25日历天，钻探结束3天提交经审查合格的超前钻探勘察报告。

5、资格条件：具有建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）甲级或工程勘察综合资质甲级。

6、勘察地点：重庆市南岸区梨花大道857号重庆建筑工程职业学院内。

7、发售招标文件时间及地点：请于2018年 12 月7日上午08：00时起（北京时间，下同），在重庆建筑工程职业学院-首页（http://www.cqjzc.edu.cn/）上“招标公告”板块仔细阅读和下载：招标文件、图纸、澄清、修改、补充通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招标过程和全部内容。

8、投标保证金递交：请于投标截止时前，将投标保证金交到重庆建筑工程职业学院财务处，否则，投标保证金无效，投标保证金的金额：2500.00 元整（人民币），投标保证金有效期与投标有效期一致，投标有效期为提交响应文件截止时间起30天。

招标结束后中标人的投标保证金自动转为履约保证金，本项目超前钻探勘察工作结束后7日内无息退还；中标候选人的投标保证金在中标人与招标人合同签订后7日内无息退还；其余投标人的投标保证金在招标结束后7日内无息退还；

9、招标开始时间：2018年12月27日下午2：30时，各投标人须于2018年12月27日下午2：30前递交投标文件。**递交投标文件时应出示投标保证金收据原件、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托人身份证原件。**若不能出示以上原件，该投标文件将被拒绝接收。逾期收到的或不符合规定的文件恕不接受。

10、招标地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼2楼210室。

 招标人：重庆建筑工程职业学院

地 址：重庆市南岸区梨花大道857号

联 系 人：王老师、张老师

电 话：023-61968148

##  项目技术需求

**一、招标项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标项目** | **招标内容** | **备注** |
| 1.1.1 | 学生综合实训基地、学生综合活动中心项目超前钻探勘察 | 完成学生综合实训基地、学生综合活动中心项目施工范围内超前钻探的工作。超前钻探范围详附图，最终以招标人确定的布孔方案为准（招标时布孔方案由投标人结合图纸自行考虑布孔方案）。 |  |

**二、项目概况**

学生综合实训基地、学生综合活动中心项目施工范围内需超前钻探的桩基础，约285根，共计约5300米，估算总费用约48万元。

**三、人员要求**

项目负责人具有行业主管部门颁发的有效的注册岩土工程师证书，且必须在本单位注册。

**四、踏勘现场**

不组织，自行踏勘。

招标人不统一组织投标单位踏勘现场，投标人为获取编制响应文件及报价和签署合同所涉及的现场资料，投标人可自行踏勘现场。但投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险，以及有关费用。

1. **技术要求**

投标人按现行国家和地方技术规范、标准、规程和市城乡建委相关要求进行勘察工作。按规定的时间提交质量合格成果资料，并对其负责。

##  招标商务需求

 一、工期、地点及验收方式

1、勘察工期：25日历天，钻探结束3天提交经审查合格的超前钻探勘察报告。

2、勘察地点：重庆市南岸区梨花大道857号重庆建筑工程职业学院内。

3、验收方式：招标人代表或招标人委托的现场代表验收签证为准。

二、报价要求

 1、合同形式：固定综合单价合同。

2、最高限价：按钻探进尺延米计费，最高限价为90元/米。

3、投标人的报价应包括按照招标文件要求完成服务期的所有工作所需的全部费用，其具体内容包括但不限于：人员服务费、辅助人员费、设施设备费、机械进出场费、一般办公费、特殊办公费、试验费、交通费、通讯费、考核费、保险费、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有的全部费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等。

三、付款方式：本项目超前钻探勘察工作结束，提交合格勘察报告后15日（日历天数）内办理勘察工程费用结算，勘察费用结算经双方确认后10日(日历天数）内招标人应向乙方一次性付清勘察工程结算总额。

四、结算原则：结算总价=中标固定综合单价×超前钻探总进尺，投标人须提供等额的发票。钻探进尺由招标人及招标人委托的有关单位按实计量。

五、知识产权

 1、招标人提供给投标人的图纸、招标人为实施工程自行编制或委托编制的反映招标人要求或其他类似性质的文件的著作权属于招标人，投标人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经招标人书面同意，投标人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

 2、除另有约定外，投标人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于投标人，招标人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经投标人书面同意，招标人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

 3、 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。投标人在外业见证时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由投标人承担；因招标人提供的基础资料导致侵权的，由招标人承担责任。

## 第四章 招标程序及方法、评审标准等

### 一、招标程序及方法

（一）招标按招标文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到，由招标人自行组建的招标小组与各投标人进行评选。

（二）招标小组对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式评选。

1．资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **检查因素** | **检查内容** |
| 投标人应符合的基本资格条件 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| 2）具有履行本项目所必需的资质条件 | 投标人提供项目要求的资质复印件 |
| 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明（见格式文件）或相关证明材料 |
| 4）法律、行政法规规定的其他条件 | / |

2．符合性检查。依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 投标方案 | 只能有一个方案参与投标。 |
| 报价唯一 | 只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 满足招标文件规定。 |
| 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

（三）澄清有关问题。招标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）招标小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）投标人在评标时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（六）投标人结合自身条件和市场行情自主报价，本次招标为一次性报价。

（七）招标小组采用综合评分法进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。投标人总得分为价格、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）。

（八）招标小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若投标人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

### 二、评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权值** | **分值** | **内 容** | **说明** |
| 1 | 投标报价  | 60分  | 满足资格性、符合性要求的综合单价报价的平均值作为投标基准价，高于基准价1%扣2分，低于基准价1%扣1分，扣完为止。按插入法计算得分，结果保留2位小数。第三位四舍五入。 |  |
| 2 | 商务部分 | 20分 | 1、2013年1月1日至今完成的项目，每提供一个单项勘察合同，合同金额在50万元≤合同金额＜100的业绩得1分，100万元≤合同金额＜500万元的业绩得2分，500万元以上的业绩得3分，本项共考查3个项目，最多得9分；2、管理体系认证（总分3分），具体得分如下： 1）通过IS09000系列质量管理体系认证得1分；2）通过IS014001系列环境管理体系认证得1分； 3）通过OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证得1分。3、2013年1月1日以来，所承担勘察工作的项目获得过国家级（含国家级协会）奖项得2分，最多得4分。4、项目组成人员中每增加一名注册岩土工程师且同时为教授级高级工程师的得2分，本项最多4。 |  |
| 3 | 方案部分 | 20分 | 布孔方案图5分 |  |
| 超前钻探施工方案与技术措施5分 |
| 安全管理体系与措施5分 |
| 工程进度计划与措施5分 |

**说明：**招标小组认为排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，招标小组可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

### 三、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1. 投标人未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；
2. 投标人的法定代表人或其授权代表未参加评标；
3. 投标人所提交的响应文件不按本文件“响应文件格式要求”规定签字、盖章；
4. 投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件。

（五）响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（六）投标人提供虚假材料的。

## 第五章 投标单位须知

### 一、投标人

1．合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一章中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2．投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效评标。

3. 投标人的投标费用

参与投标的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、招标文件

（一）招标文件由招标邀请书、项目技术需求、招标商务需求、招标程序及方法.评审及标准、投标人须知、合同草案条款、响应文件编制要求等七部分组成。

（二）招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）招标文件的解释

投标人如对招标文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2天前向招标人要求澄清，招标人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本招标文件。一经进入评标程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本招标文件中，招标小组根据与投标人进行评标可能实质性变动的内容为招标文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为招标文件和响应文件（含有效的书面承诺）。招标小组判断响应文件对招标文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、投标要求

（一）响应文件

1．投标人应当按照招标文件的要求编制响应文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2．响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）本项目不接受联合体形式参与投标。

（三）投标有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起30天。

（四）投标保证金：

1．投标人提交保证金金额和方式详见“**第一章 保证金**”的相关要求；

2．发生以下情况之一者，投标保证金不予退还：

2.1投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2投标人在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

2.4投标人与招标人或其他投标人恶意串通的；

2.5投标人不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按照招标文件确定的合同文本以及中标金额、范围、技术和商务要求等事项签订合同的）。

（五）修正错误

1．若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2．招标小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为中标人的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1．响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2．在响应文件正本中，招标文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1．响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、电子文档均应密封送达投标地点。应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

2．响应文件递交截止时间：参阅招标邀请书。

3．响应文件语言：简体中文

（八）投标人参与人员

各个投标人可派1-2名代表参与投标，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、中标人的确认和变更

（一）中标人的确认

招标人按照排序由高到低的原则确定中标人。

（二）中标人的变更

中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照候选中标人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人。

### 五、签订合同

招标人应当自中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标人响应文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的响应文件作实质性修改。

##  合同格式（样本）

**重庆建筑工程职业学院学生综合实训基地、学生综合活动中心项目超前钻探勘察合同**

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]

工程名称：学生综合实训基地、学生综合活动中心项目超前钻探勘察

工程地点：重庆市南岸区梨花大道857号

合同编号：

勘察证书等级：

发 包 人：重庆建筑工程职业学院

勘 察 人：

签订地址：

签订日期：

重庆市工程勘察市场管理委员会 制

发包人：重庆建筑工程职业学院 (以下简称甲方)

勘察人： (以下简称乙方)

甲方委托乙方承担重庆建筑工程职业学院学生综合实训基地、学生综合活动中心项目超前钻探勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

**第一条 工程概况**

1.1工程名称：学生综合实训基地、学生综合活动中心项目超前钻探勘察

1.2工程建设地点：重庆市南岸区梨花大道857号

1.3工程勘察内容及范围：

学生综合实训基地、学生综合活动中心项目施工范围内超前钻探的工作。

1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：

超前钻工作严格遵循国家和重庆市现行的相关技术标准、规范与规程；勘察成果满足设计需求，并经有资质的审图机构合格、并在重庆市勘察自律委员会备案。具体的勘察任务（内容）与技术要求如下。

1.5超前钻勘察报告基本要求、主要内容

工程超前钻勘察报告应根据国家有关勘察成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。工程勘察报告应根据任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写。

1.6工程建设开展后，需要严格按照勘查工作的要求执行。

 **第二条** 甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

 2.2提供工程勘察任务委托书（含布孔图等）、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。

 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。

 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）级现状具体位置分布图。

 2.5甲方不能提供上述资料，由乙方收集的，甲方不需向乙方支付相应费用。

  **第三条** 乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方按规范要求勘察，提交中间资料同时提交“挖孔桩桩底下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件”资料，提交成果资料捌份和工程地质勘察成果资料光盘一张。甲方要求增加，费用另计。

  **第四条** 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

 4.1.1本工程的勘察工作以甲方下达的通知为准开工，总工期为30日（日历天数）。30日（日历天数）内完成提交经审查合格的超前钻探勘察报告，满足工程设计要求。

 4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。

 4.2计费标准及付费方式

 4.2.1计费标准：

 本工程超前钻探勘察费：按人民币 元/米全费用综合单价包干结算；最终以实际工作量结算，钻探进尺由招标人及招标人委托的有关单位按实计量。

 4.2.2本工程超前钻探勘察结束3天提交经审查合格的超前钻探勘察报告。

 4.2.3付款方式：本项目超前钻探勘察工作结束，提交合格勘察报告后15日（日历天数）内办理勘察工程费用结算，勘察费用结算经双方确认后10日(日历天数）内甲方应向乙方一次性付清勘察工程结算总额。

  **第五条** 甲乙双方责任

 5.1甲方责任

 5.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提交文件资料。

 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），甲方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸或提供的资料、图纸不可靠、地下埋藏物不清楚，致使乙方在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担民事责任。

 5.1.3由于甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延。

 5.1.4甲方应保护乙方的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三方转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

 5.1.5本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

 5.2乙方责任

 5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察。在工程勘察前，提出勘察刚要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

 5.2.2乙方保证所有勘察实物工作量真实、可靠、有效，绝无弄虚作假，若经甲方核查，乙方有任以弄虚作假行为，应接受甲方及建设行政主管部门的一切处罚。

 5.2.3乙方应接受甲方委托的专业勘察单位的勘察进尺深度经济性专项评估。若经评估发现乙方若有为达到增加工程造价而增加钻孔深度的，乙方应偿付该钻孔总进尺结算价2倍的违约金。同时乙方勘察动工前需提前5日（日历天数）向甲方提交勘察布孔方案及勘察纲，接受甲方组织的专项审查，并确保按照审查意见经行优化，并据此开展勘察工作。

 5.2.4由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用。

 5.2.5乙方协调解决地质勘察用水、用电接口。

 5.2.6勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，应根据技术规范要求乙方调整勘察方案，但不调整费用。

 5.2.7在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

 5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其他责任。

 5.2.9乙方自行解决现场的工作条件和出现的问题（如：青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

 5.2.10若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，乙方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员心境保健防护，并承担费用。

 5.2.11乙方自行解决乙方的工作人员必要的生产、生活条件、并承担费用。

 5.2.12 支持和配合甲方委托的勘察外业见证人员进行见证。

 **第六条** 违约责任

 6.1合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，双方协商终止合同；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，甲方应向乙方支付勘察费（结算额）的50%；完成的工作量超过50%时，则应向乙方支付勘察费（结算额）100%（提交合格的中间成果报告为勘察成果工作量的50%）。

 6.2甲方未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付勘察费的千分之一逾期违约金。

 6.3由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

 6.4因乙方勘察成果报告成果不准确导致施工暂停或引起土石比不合理，因此产生的损失由乙方负责。

 **第七条** 其他约定

 7.1本勘察项目双方确定的布孔方案，勘察纲要、相关图纸，国家和重庆市相关技术规范及规定均为本合同附件，解释顺序为：合同、双方确定的布孔方案，勘察纲要、相关图纸，国家和重庆市相关技术规范及规定。

 7.2乙方严格执行国家和重庆市相关规范，做到钻探前及时制动修正本招标文件中的技术缺陷，勘察成果满足国家和重庆市对工程勘察的详勘深度规定，符合本项目工程设计要求。

 7.3本项目乙方勘察服务时间，从本项目勘察开始直到本勘察项目涉及的主体工程竣工验收后为止。

 **第八条** 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

 **第九条** 本合同发生争执，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门协调，协商或调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

 **第十条** 本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式捌份，甲方肆份、乙方肆份。

业主单位名称：（盖章）

重庆建筑工程职业学院

法定（委托）代表人：

代建单位名称：（盖章） 勘察人名称：（盖章）

法定（委托）代表人：（签字） 法定（委托）代表人：（签字）

经办人： 经办人：

 签字合同日期： 年 月 日

## 第七篇 响应文件编制要求

一、响应文件封面

二、经济部分

（一）招标报价函

（二）明细报价表

三、技术部分

（一）技术方案

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

四、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务评审需提供的资料（格式自定）

五、资格条件及其他

（一）基本资格条件

（二）特定资格条件

（三）其他应提供的资料

### 一、招标文件封面

**招标文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人： 　　　　 　　（公章）**

**法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字）**

 **年 月 日**

### 二、经济部分

（一）招标报价函

招标报价函

（招标人）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的招标。

1．愿意按照招标文件中的一切要求，提供本项目的施工及技术服务，报价为每米人民币大写： ；人民币小写： 。

2．我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份，电子文档 份。

3．我方承诺：本次投标的有效期为30天。

4．我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及招标评审办法。

5．在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受按照《招标文件》之规定给予惩罚。

6．我方若成为中标人，将按照最终投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7．我方同意按招标文件规定，交纳招标文件要求的保证金。

投标人（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日

1. 明细报价表

招标项目名称：

 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |

投标人： 法定代表人或法定代表人授权代表：

 （投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 技术部分

（一）技术方案

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

### 四、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： 法定代表人或其授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三章 招标人务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）商务评分需提供的资料（格式自定）

### 五、资格条件及其他

1. 基本资格条件

 1．具有独立承担民事责任的能力；

提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件。投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （招标人名称）：

 （法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （投标人公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标人）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的招标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

 （投标人公章）

年 月 日

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供书面声明。

5.参加本项目投标活动书面声明：

书面声明

项目名称：

致： （招标人名称）：

 （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目投标活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受招标人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

 特此声明。

（投标人公章）

年 月 日

（二）特定资格条件

提供证明文件复印件，原件备查。

（三）其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）